Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA Nr ……………………..

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu …………….…… 2013 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą 
w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym na mocy Uchwały Nr 57/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do Panu Marianowi Jankowskiemu do kierowania jednostką organizacyjną Powiatu przez Dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich, ul. kpt. Stoińskiego 4, 26-200 Końskie  Pana Mariana Jankowskiego

a

…………………………………………………….……………………………………

…….……………………………………………………………………………………

REGON ………………………., NIP ……………………………… zwanym

w dalszej części  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

1. ………………..……….

2. ………………………..

§1

- Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późń. zm.), zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane 
z remontem dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN 
w Końskich, ul. kpt. Stoińskiego 4, 26-200 Końskich

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa: obmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Za pomocą podwykonawców Wykonawca wykona następujące roboty:

- ………………………………………………….

- …………………………………………………

§2

Terminy realizacji robót strony ustalają następująco:

-   rozpoczęcie robót budowlanych –  3 dni od zawarcia umowy.

-   zakończenie robót budowlanych –  20 sierpnia 2013 r.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy miejsca robót w terminie najpóźniej 3 dni od daty zawarcia umowy,

- zapewnienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z mediów (woda, energia elektryczna), o ile istnieje taka potrzeba.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie przyjęcia obowiązków kierownika robót przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

- sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jest wymagany przepisami prawa budowlanego,

- zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem ich nieodebrania,

- przestrzeganie przepisów bhp,

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót budowlanych przed dostępem przez osoby trzecie,

- inne, wynikające z art. 21a i art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- uporządkowanie miejsca po wykonanych robotach i jego otoczenia.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia niewynikających wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art. 632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości …………………….. (słownie złotych: ………………………....),w tym podatek VAT w wysokości ……………….. (słownie złotych: ………………………………………...……).

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru  końcowego w rozumieniu zapisów §5 ust. 9.

- Wraz ze złożeniem faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, iż Wykonawca zapłacił mu wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy.

- Fakturę należy wystawić na: I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, ul. kpt. Stoińskiego 4.  NIP 658-12-16-123

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia kar umownych określonych w §8 ust. 1 Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§5

- Gotowość do odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić co najmniej na 5 dni przed upływem terminu wykonania, który został określony w §2.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót 
z przyjętą technologią robót, obowiązującymi przepisami prawa 
i normami, a także o uporządkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do należytego stanu,

- atesty użytych materiałów,

- Konsekwencją braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 jest odmowa odbioru.

- Do czynności odbiorowych Zamawiający winien przystąpić najpóźniej 
w trzecim dniu od daty otrzymania dokumentów określonych w ust. 3, przy czym zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o terminie ich rozpoczęcia.

- Uczestnikami odbioru są: przedstawiciele stron, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru, do którego Zamawiający może wnieść uwagi co do zgodności wykonanych robót 
z dokumentacja projektową, co do ich jakości czy wadliwości pod kątem przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm czy sztuki budowlanej.

- W przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady i usterki wykonanych robót, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Fakt usunięcia wad i usterek zostanie stwierdzony protokolarnie przez strony umowy. Usunięcie wad i usterek w dodatkowym terminie nie zwalnia Wykonawcy z postanowień §8 chyba, że Wykonawca wykonana te czynności przed terminem określonym w §2.

- Protokołem końcowym jest ostatni protokół, do którego Zamawiający nie wniesie uwag odnośnie wykonanych robót budowlanych.

§6

- Wykonawca zachowuje odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane przez okres 5 lat od daty spisania protokołu końcowego, o którym mowa 
w § 5 ust. 9. Gwarancja na wyroby i urządzenia – zgodnie z okresem oferowanym przez producenta, jednak nie krótszy niż 5 lat od daty odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, zauważonych 
i zgłoszonych przez Zamawiającego, wad i usterek na własny koszt. Zakres do wykonania w celu usunięcia wad i usterek zostanie określony w protokole, 
w którym strony określą także konkretny termin wykonania.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania określonego 
w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie wad i usterek osobie trzeciej obciążając kosztami Wykonawcę.

§7

- Do zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gotówki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, ze wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia:

- 70% całości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy, 
w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót i usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- 30% całości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy, 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i usunięcia ewentualnych usterek i niedoróbek.

- Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. Na podstawie protokołu z przeglądu pogwarancyjnego Wykonawcy zostanie zwrócone zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

  - w przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1;

  - w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu wykrycia wad istotnych i zarazem nieusuwalnych wykonanych robót budowlanych – 20% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1;

  - za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia robót lub usunięcia wad 
i usterek –  0,5% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 20% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1;

  - za zwłokę w uregulowaniu faktury – odsetki w wysokości ustawowej.

§9

Strony uzgadniają, że udzielone zamówienie objęte umową nie może stanowić przedmiotu cesji w rozumieniu art. 509 §1 Kodeksu Cywilnego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i winna być wyrażona w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§12

Wszelkie spory wynikające na tle niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, 
a przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający	   						Wykonawca